ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________________

г. Нефтекамск                                                                                                                     « ___ » __________2025г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительная компания «Нефтекамскстройзаказчик» (ООО СЗ «СК «Нефтекамскстройзаказчик»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице  директора Олешко Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью «УралПромСтрой» (ООО «УралПромСтрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Курзиева Илмира Мухамадулловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности Сторона, руководствуясь Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ,  и на основании результатов проведения аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов __________г), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По условиям настоящего договора,  Подрядчик  обязуется своевременно и качественно  по заданию Заказчика выполнить работы по погружению свай,  (далее - Работа) на строительном объекте «Многоэтажная жилая застройка на пересечении ул. Карцева и ул. Декабристов в микрорайоне №25 г. Нефтекамск РБ, (жилой дом №2, пристрой №2А (1 этап))»  и сдать результат Работ  Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику результаты выполненных Работ в размере, предусмотренном условиями Договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы и принять их результат в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, требованиями СНиП и проектной документации.

- 2. ЦЕНА ДОГОВОРА

- 2.1. Цена договора (стоимость работ) ориентировочно составляет 4 695 500  (четыре миллиона шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 782 500 (семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

- Окончательная общая стоимость работ по настоящему Договору будет определена в соответствии с фактически выполненным объемом работ.

- 2.3. Цена договора включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ, затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, а так же  демобилизацию оборудования после окончания работ, или в случае прекращения действия настоящего договора; ведение исполнительной документации, формирование отчета (заключения) о результатах выполненных работ, а так же иные расходы, связанные с выполнением работ по настоящему договору

- Неучтенные затраты Подрядчика по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

- 2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором объёма и качества работ, и иных условий.

2.5. Договор предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора увеличить или уменьшить предусмотренные Договором объем Работ и в связи с производственной необходимостью, изменить Срок выполнения Работ.

При выполнении дополнительного объема Работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную Цену Договора пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Договоре цены единицы объема Работ, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме Работ Стороны обязаны уменьшить Цену Договора указанным образом

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всего комплекса Работ, являющегося предметом Договора в следующие сроки: с 25 июня 2025г. по 28 июля 2025 г., согласно графику выполнения работ (Приложение №2)

3.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком по адресу в соответствии с п.1.1.

3.3. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету в российских рублях платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

3.4. Оплата за выполненные работы производится в течение 7 (семи)  рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
 Определением начала выполнения работ на Объекте является дата выполнения Заказчиком всех следующих условий настоящего Договора:

-аванс 500 000 (пятьсот тысяч рублей) 00 копеек с НДС, в течение 3-х рабочих дней с момента начала погружения свай:

-передать Подрядчику по акту площадку для выполнения работ;

-передать Подрядчику разрешение на право производства работ на Объекте;

3.5.Если нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком возникло, по независящим от него обстоятельствам, в том числе по вине Заказчика или в результате ненадлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств, то срок окончания выполнения работ увеличивается на период времени в течение которого действовали эти обстоятельства. Приостановление выполнения работ начинается со дня письменного извещения Заказчика о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению работ. Подрядчик приступает к дальнейшему выполнению работ после устранения Заказчиком обстоятельств, препятствовавших выполнению работ и письменного уведомления об этом Подрядчика.

3.7. Работы по настоящему Договору считаются завершенными со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

- 4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Поставить на Объект исправную технику, конструкции, комплектующие изделия и материалы, необходимые для выполнения работ, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком.

4.1.2.Обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами (СП 45.13330.2017, ГОСТ Р 51872-2019)

4.1.3.Обеспечить ведение журналов производства работ на Объекте (общий журнал работ, журнал погружения свай, исполнительная схема свай после погружения (отклонения в плане и высоте), акт приемки свайного поля)

4.1.4.Нести ответственность за качество выполненных работ. Допущенные по своей вине отклонения и брак Подрядчик устраняет за свой счет.

4.1.5.Письменно предоставить Заказчику фамилию, имя, отчество, должность своих представителей, ответственных за организацию и производство работ, уполномоченных решать все технические и производственные вопросы по исполнению настоящего Договора, участвовать совместно с представителями Заказчика в инспекции завершенных работ и сдаче-приемке выполненных работ.

4.1.6.Обеспечить на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности в пределах выполняемых работ.

4.1.7.Подготовить и передать Заказчику в течение пяти дней после приемки результата полностью выполненных им работ и оплаты по настоящему Договору, всю исполнительную документацию в 3 (Трех) экземплярах с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

4.1.8.Вывезти за пределы Объекта в течение десяти дней со дня подписания акта о приемке выполненных в соответствии с настоящим Договором работ на Объекте, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.

4.1.9.Обеспечить выполнение работ в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.10.В случаях, когда Подрядчик узнал об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки производства сваебойных работ (непредсказуемые плывуны, наличие коммуникаций, административные преграды и т.д.) в кратчайшие сроки известить Заказчика о таких обстоятельствах.

4.1.11.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

- 4.2.Заказчик обязан:

4.2.1 Передать Подрядчику в течение трех дней с момента подписания настоящего Договора в 1-ом экземпляре по актам, подписанным полномочными представителями Сторон, следующее:

4.2.2. Проектную документацию на Объект.

4.2.3. Разрешение на право производства работ на Объекте.

4.2.4.  Схему подземных коммуникаций на Объекте, либо гарантировать их отсутствие. 
4.2.5. Техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для выполнения работ и закрепленные по ней на площадке строительные пункты и знаки основы в объеме, предусмотренном СНиП 3.01.03-2.13.

4.2.6. Акт разбивки осей с указанием реперов и привязки к осям.

4.2.7. План строительной площадки (котлована) с указанием высотных отметок, съездов и размеров в плане.

4.2.8. Строительную площадку, пригодную для производства работ и освобожденную от имущества третьих лиц и посторонних предметов, препятствующих нормальному выполнению работ и перемещению установки.

4.2.9. Организовать подачу свай к сваебойной установке.

4.2.10 Заблаговременно, до начала работ, передать Подрядчику дополнительные согласования с соответствующими организациями на право производства работ на Объекте.

4.2.11.Список должностных лиц, с указанием фамилии, имени, отчества, должности своих представителей, ответственных за организацию и производство работ, охрану техники и имущества, уполномоченных решать все технические и производственные вопросы по исполнению настоящего договора, участвовать совместно с представителями Подрядчика в инспекции завершенных работ и сдаче-приемке выполненных работ.
4.2.12.При проведении работ в пределах охранных зон действующих коммуникаций предоставить Подрядчику необходимые разрешительные документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами эксплуатирующих организаций.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик письменно сообщает об этом Заказчику. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику проектную документацию, Заказчик обязан в течение пятнадцати дней с момента внесения вышеуказанных изменений известить Подрядчика и передать их Подрядчику, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену и сроки выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.13.При необходимости выполнить работы по отводу поверхностных и грунтовых вод на Объекте, а также ликвидировать вспучивание грунтов, если таковое возникает.

4.2.14.Обеспечить сохранность оборудования, материалов и других материальных ценностей Подрядчика, находящихся на Объекте и необходимых для выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору, с момента их завоза на Объект и до момента вывоза с Объекта, в нерабочее время, при условии ежедневной передачи материальных ценностей под охрану ответственному лицу Заказчика, оформленных записью в журналах приема сдачи Заказчика и Подрядчика «Товарно-материальные ценности, переданные под охрану», либо оформленных актом приема-передачи, подписанного уполномоченными представителями Сторон. В случае причинения ущерба оборудованию Подрядчика по вине   Заказчиком, заказчик возмещает ущерб Подрядчику.

Принимать от Подрядчика выполненные работы, по актам с надлежащим оформлением всех необходимых документов в течение пяти рабочих дней с момента предъявления выполненных Подрядчиком работ, но не более одного раза в месяц.

4.2.15. Своевременно и полностью производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 3 настоящего Договора, и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2.16.Обеспечить осуществление всех видов технического и авторского надзоров при выполнении Подрядчиком работ, производство экологического мониторинга и контроля соблюдения требований природоохранного законодательства.

4.2.17.В случаях исправления выполненных работ и/или выполнение дополнительных работ по вине Заказчика, Заказчик обязан возместить Подрядчику все затраты, понесенные последним в связи с исправлением выполненных работ и/или производством дополнительных работ. Обеспечить подрядчика местом для установки бытовки с подключением электричества.

4.2.18.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

- 5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ

5.1. Гарантийный срок Подрядчика: 5 лет с момента подписания Акта выполненных работ. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие качества выполняемых работ условиям настоящего договора, а также требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, СНиПам, ГОСТам, ТУ и другим нормативно-техническим документам (НТД), действующим на территории Российской Федерации, согласно СП 45.13330.2017.

6.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

6.2. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ.

6.4. Стороны ведут Журнал работ по Объекту с учетом каждого участка работ. Журнал должен отражать весь ход производства работ, а также связанные с производством работ обстоятельства, имеющие важные значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.5. В случае если Заказчик или уполномоченное им лицо не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале.

6.6. Подрядчик должен в ходе исполнения работ принять меры по устранению отмеченных Заказчиком недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае несвоевременной в соответствии с разделом 5 настоящего Договора оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от суммы просрочки платежа за каждый день просрочки платежа.

7.2. За несвоевременное в соответствии с разделом 3 настоящего Договора выполнение Подрядчиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,01% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.4. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.

7.5. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.6. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности являются справки (сертификаты), выдаваемые соответствующими уполномоченными компетентными органами.

7.7. Кредитор по денежным обязательствам, вытекающим из настоящего договора, не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с п.1 ст. 317 ГК РФ.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении настоящего договора Стороны, а также их работники и аффилированные лица, не выплачивают, не предлагают выплатить и иным образом не способствуют выплате денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам с целью оказания влияния на их действия и/или решения и получения каких – либо неправомерных преимуществ или выгод (далее – коррупционные правонарушения). К Коррупционным правонарушениям Стороны относят в частности, но, не ограничиваясь, действия, квалифицируемые действующим законодательством Российской Федерации и международными нормами как дача, получение, вымогательство или склонение к даче взятки, злоупотребление влиянием, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных норм о противодействии коррупции.

8.2. Каждая из сторон настоящего договора отказывается от любого стимулирования сотрудников и контрагентов другой Стороны, а также любых муниципальных служащих и других лиц, которые имеют прямое и/или косвенное отношение к исполнению настоящего договора.

8.3. Стороны также стремятся не допускать возникновения обстоятельств, при которых личная заинтересованность работника Стороны, её аффилированного лица и/или контрагента может негативно повлиять на исполнение настоящего договора и причинить ущерб интересам любой из сторон (далее – конфликт интересов).

8.4. Стороны строят свою деятельность и взаимоотношения с третьими лицами на основе принципов, описанных в настоящем разделе договора, и требует их соблюдения от своих работников, аффилированных лиц, подрядчиков, клиентов и прочих контрагентов.

8.5. Каждая Сторона стремится своевременно информировать другую сторону обо всех ставших известными стороне фактах совершения Коррупционных правонарушений или возникновения конфликта интересов, прямо или косвенно относящихся к настоящему договору  или его исполнению, а также обо всех обстоятельствах, свидетельствующих об угрозе совершения таких Коррупционных правонарушений или возникновения Конфликта интересов в будущем.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению Сторон, или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по «____» декабря 2025 г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения. Срок действия Договора продлевается на период исполнения Сторонами обязательств, в соответствии с заключенными в пределах срока действия настоящего Договора Приложениями к нему.

10.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

10.3 Перевод долга и уступка права требования исполнения обязательств по Договору третьим лицам без письменного согласия Сторон не допускается.

10.4. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и т.п., Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.6. Договор подписывается усиленными электронными подписями на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Договора в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.7. Электронный документ, подписанный Усиленной квалифицированной электронной подписью, признается документом равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

Обмен документами между сторонами производится с помощью оператора электронного документооборота (далее - оператор ЭДО). Оператор ЭДО должен быть включен в реестр операторов ЭДО, размещенный  на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Каждая из сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без её согласия.

Сторона, направившая документ, подписанный действительной усиленной квалифицированной электронной подписью, не вправе ссылаться на подписание документа неуполномоченным лицом.

Каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне по ее запросу документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание от имени Стороны документов, указанных в настоящем соглашении.

В случае изменения реквизитов, реорганизации предприятия стороны обязаны письменно сообщать друг другу об этом в течение 3 (трех) банковских дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

Стороны гарантируют, что лица, подписавшие от имени Сторон Договор, имеют на это все полномочия.

10.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.1. Приложения:              Локальный сметный расчет (Приложение №1)

График работ (Приложение №2)

14. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ООО «УралПромСтрой» Юридический адрес: Россия, 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, дом 45, корпус 4, квартира 2 Почтовый адрес: Россия, 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, дом 45, корпус 4, квартира 2, а/я 93 Тел./факс 8 (927) 6358613 ИНН 0276918207/ КПП 027601001 Р/счет 40702810629300009821 К/счет 30101810200000000824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 042202824 Директор ООО «УралПромСтрой» ___________________/И.М. Курзиев/ м.п. | ООО СЗ «СК «НСЗ» Юридический адрес: 452688, РБ, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 3, офис 1 Фактический адрес: 452688, РБ, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 3, офис 1 Тел. 8 (34783) 5-00-20 ИНН 0264084469/ КПП 026401001 ОГРН 1240200040046 Счёт 40702810900000054076 Корреспондентский счет 30101810200000000823 Наименование Банка БАНК ГПБ (АО) гМосква БИК Банка 044525823 e-mail: OMTS@nszrb.ru Директор ООО СЗ «СК «НСЗ» ______________________ /А.С. Олешко/ м.п. |

Приложение №1

к договору №__________ от _______2025

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор: |  |  |  |  |  |  | Директор: |  |
| ООО «УралПромСтрой» |  |  |  |  |  |  | ООО СЗ «СК «НСЗ» |  |
| __________________/Курзиев И.М. |  |  |  |  |  |  | __________________/Олешко А.С. |  |
| "____" ____________ 2025г. |  |  |  |  |  |  | "_____" ___________ 2025г. |  |
|  | Смета № |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | Работы по динамическому испытанию грунтов сваями и погружение жби свай динамическим методом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 9 556 636,00 |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в рыночных ценах по состоянию на |  | 2025г. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | «Многоэтажная жилая застройка на пересечении ул. Карцева и ул. Декабристов в микрорайоне №25 г. Нефтекамск РБ, (жилой дом №1, жилой дом №2 (1 этап))» |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем | Коммерческая цена за ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Расход на единицу | Примечание |  |
| 1 | Забивка свай | п.м. | 7800 | 600,00 |  |  |  |  |
| 3 | Сваебой перебазировка | услуга | 1 | 15 000,00 |  |  |  |  |
| Итого стоимость всех работ и материалов, с НДС: |  |  |  |  | 4 695 000 |  |  |  |
| Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к договору №_____________ от ______2025

График выполнения работ по забивке свай на объекте

«Многоэтажная жилая застройка на пересечении ул. Карцева и ул. Декабристов в микрорайоне №25 г. Нефтекамск РБ, (жилой дом №2, (1 этап))»

| Наименование объекта | Срок выполнения работ |
| --- | --- |
| жилой дом №1 | До _______________ |

Подрядчик                                                                            Заказчик

| Директор ООО “ ” ___________________/ФИО/ м.п. | Директор ООО СЗ «СК «НСЗ» ______________________ /А.С. Олешко/ м.п. |
| --- | --- |