IX. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____________

на выполнение работ по реконструкции объекта

«Канализационные очистные сооружения» этап 2

| г. Сосновый Бор, Ленинградская область | «____» __________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ООО «Водоканал») ОГРН 1184704004517 ИНН 4726003577, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Подселихина Константина Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (СРО_______), в лице _____________, действующего на основании _____________________,

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика, при способе определения Подрядчика путем проведения ____________ (протокол от __________________ для закупки №_______________________) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является выполнение по заданию Заказчика работ по реконструкции объекта «Канализационные очистные сооружения» 2 этап, в соответствии с Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в сроки, указанные в Договоре, и своевременно сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _______________ руб. (_________________рублей __ копеек), в том числе НДС __________ руб. (ставка НДС определяется согласно п. 3 ст. 164 НК РФ, (если НДС не облагается, указать: «НДС не облагается в связи с упрощенной системой налогообложения» или в иных, установленных законом случаях).

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Договором, в полном объеме, материалы, оборудование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов по действующим ставкам, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

- при выполнении этапов, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) расчет производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком без замечаний актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, исполнительной документации и представлением Подрядчиком счетов и счетов-фактур. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика денежную сумму, предусмотренную в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) за выполнение данного этапа работ.

- окончательный расчет осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, исполнительной документации и представления Подрядчиком счета на оплату и счет-фактуры.

2.4. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

2.5. Охрана объекта входит в обязанности Подрядчика и производится за его счет.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.7. Работы, выполненные с отступлением от требований проектной документации, технических регламентов, дополнительные работы, не согласованные Заказчиком, а также работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с условиями Договора.

3.2. Место выполнения Работ: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Устьинская, д. 6, здание КОС.

3.3. Начало выполнения Работ в полном объеме по Договору: 12.01.2026г.

3.4. Срок выполнения работ Подрядчиком по Договору в полном объеме:

- 1й подэтап до 31.12.2026г.

- 2й подэтап до 31.12.2027г., с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и сдачи исполнительной документации по 1му подэтапу.

3.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов и оборудования Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем, несет Подрядчик.

Используемые при выполнении Работ по Объекту материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

3.7. При исполнении настоящего Договора допускается замена материалов, изделий и конструкций, указанных в проектной документации, на материалы, изделия и конструкции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством материалов, изделий и конструкций, указанных в проектно-сметной документации, без увеличения их стоимости и срока производства работ.

В этом случае инициатор замены материалов, изделий и конструкций обязан за свой счет:

- обосновать улучшение качества, технических и функциональных характеристик материала, изделия и конструкции, предоставив информацию от заводов-изготовителей с техническими характеристиками, параметрами;

- предоставить сравнительный анализ рыночных цен предлагаемых материалов, изделий и конструкций, имеющих улучшенные потребительские свойства и цен материалов, изделий и конструкций, указанных в проектно-сметной документации, при этом, при проведении сравнительного анализа рыночных цен необходимо использовать не менее трех цен соответствующих материалов, изделий и конструкций, предлагаемых различными поставщиками;

- согласовать замену материала, изделия и конструкции с Заказчиком;

- согласовать замену материала, изделия и конструкции с автором проекта;

- предоставить первичные учетные документы (ТОРГ12 (или УПД), платежный документ), обосновывающие стоимость заменяющего материала, изделия;

- внести изменения в Договор в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору.

3.8. Заказчик вправе предоставить Подрядчику точки подключения к энергетическим сетям предприятия в течение 10-ти дней с момента заключения настоящего Договора и выполнения технических условий, выданных Заказчиком.

3.9. Возмещение расходов по оплате электроэнергии:

3.9.1. Подрядчик обязан возмещать Заказчику стоимость фактически принятого количества электроэнергии (кВт.ч) в случае, если поставка такой электроэнергии не является хозяйственной деятельностью Заказчика.

3.9.2. Расчетный период для возмещения Подрядчиком переданной ему электроэнергии устанавливается равный одному календарному месяцу. Количество фактически потребленной электроэнергии (кВт.ч.).

Подрядчик вправе установить временные приборы учета (счетчик) для учета переданной ему электроэнергии в каждый последний день отчетного месяца.

3.9.3. Определение показаний временных приборов учета осуществляется Сторонами совместно, на последний день расчетного периода, и фиксируется в соответствующем Акте учета электрической энергии за расчетный период, подписываемом уполномоченными представителями Сторон.

В случае уклонения (неявки) представителя Подрядчика или Заказчика от составления (подписания) указанного Акта, Заказчик вправе составить односторонний Акт фиксации объема потребленной электроэнергии за расчетный период.

3.9.4. Возмещение расходов производится посредством перечисления денежных средств Подрядчиком на банковский счет Заказчика с указанием назначения платежа, определенного в счете Заказчика.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Договору (в соответствии с Графиком выполнения работ, ТЗ, СМР).

Подрядчик вправе предоставить Заказчику коммерческие документы на покупку оборудования - счет-фактура (УПД), накладная формы ТОРГ12, отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые используются в соответствии законодательством Российской Федерации.

По завершении реконструкции всего объекта Заказчик совместно с Подрядчиком создает комиссию по:

- приемке законченного реконструкцией объекта приемочной комиссией, которая подписывает соответствующие акты форм № КС-14 и № КС-11;

- при необходимости: приему-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств и подписывает акт по форме № ОС-3;

- при необходимости: приему-передаче объектов основных средств (кроме зданий и сооружений) и подписывает акт по форме № ОС-1;

- при необходимости: приему-передаче объектов основных средств.

4.2. Подрядчик за 14 (Четырнадцать) календарных дней до окончания выполнения Работ обязан:

- оповестить Заказчика о готовности к передаче результата Работ;

- подготовить результат Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в 2-х экземплярах).

4.3. После завершения этапа выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет, счет-фактуру вместе с  исполнительно-технической документацией (акты на скрытые работы, акты промежуточной приемки, исполнительные схемы, журналы работ и т.д.)., а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы).

4.4. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.3. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. Заказчик в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке выполненных Работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта о приемке выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки, которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Договора.

4.6. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт о приемке выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.

Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Договора.

Подписание Заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.

Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата выполненных Работ за отчетный период и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком данных Работ до приемки Заказчиком законченного Объекта несет Подрядчик.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Договором.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.4. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по Объекту в соответствии с условиями Договора и требованиями нормативных документов в области строительства.

5.1.5. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, вправе приостановить производство работ.

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков, а также в случае несвоевременного предоставления документов, предусмотренных Договором.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

5.1.8. Расторгнуть Договор по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора и ГК РФ.

5.1.9. В случае обеспечения исполнения Договора в форме независимой гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в Арбитражный суд с требованием обязать гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

5.1.10. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.1.11. По соглашению с Подрядчиком изменить объем работ, сроки исполнения обязательств по Договору, цену Договора в случаях, установленных условиями Договора.

5.1.12. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Договором. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.1.13. Заказчик вправе предоставить Подрядчику точки подключения к энергетическим сетям предприятия в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Назначить лиц, ответственных за строительный контроль на объекте, и предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенные копии соответствующих распоряжений о назначении ответственных лиц за строительный контроль на объекте с указанием данных лиц и закрепленных за ними полномочий в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента вступления Договора в законную силу.

Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора всю необходимую документацию, в том числе проектную документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Договором.

5.2.3. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.4. Сообщать в письменной или устной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ после обнаружения таких недостатков (дефектов).

5.2.5. По сопроводительному письму Подрядчика провести работникам Подрядчика вводный инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж на рабочем месте производится Подрядчиком.

5.2.6. До начала выполнения работ оформить совместно с Подрядчиком:

- на подготовительные мероприятия «АКТ-ДОПУСК для производства строительно-монтажных работ на территории (организации)» в 2-х экземплярах;

- на передаваемые объекты (места) производства работ «Акт о соответствии выполненных работ внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта …» в 2-х экземплярах;

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по Договору на основании представленных Подрядчиком документов, указанных п. 4.3. Договора, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.4. Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в проектной документации.

Подрядчик обязан согласовать привлечение субподрядных организаций с Заказчиком за три дня до выполнения ими работ и заключения с ними Договора субподряда.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Договора.

5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Договоре.

5.4.2. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.3. Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.3. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.4. Качественно выполнить все Работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, действующими нормами, правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Назначить лиц, ответственных за осуществление строительно-монтажных работ на объекте, и предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии соответствующих приказов о назначении ответственных лиц за осуществление строительно-монтажных работ на объекте с указанием данных лиц и закрепленных за ними полномочий в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента вступления Договора в законную силу.

5.4.6. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Договора представлять по запросу Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней, после дня получения указанного запроса, документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

5.4.7. Обеспечить:

5.4.7.1. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

5.4.7.2. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4.8. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных в документации о закупке и Договором.

5.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.10. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, тепловую энергию, освещение, ограждение строительной площадки, охрану, уборку Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения Работ на Объекте, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Договору до подписания Акта о приеме-сдаче объекта.

5.4.11. Обеспечить выполнение на строительной площадке требований нормативных документов по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии.

Подрядчик обеспечивает своих работников специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты согласно Правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть сертифицирована, надлежащего вида и качества, иметь логотип организации.

5.4.12. Известить Заказчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки соответствующих Работ.

Все скрытые работы принимаются Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления акта на эти работы в соответствии с:

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта материалов.

Подрядчик ведет всю необходимую исполнительную документацию, журналы производства всех видов работ, общий журнал работ формы № КС-6, в котором отражается весь ход производств работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон, а также осуществляет детальную фотофиксацию выполненных и предъявленных к оплате работ, в том числе скрытых. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в установленный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.4.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.14. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для выполнения Работ, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.

5.4.15. В 10-дневный срок со дня подписания Акта о приеме-сдаче объекта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.

5.4.16. Провести первичный инструктаж на рабочем месте работников Подрядчика.

5.4.17. Обеспечить оформление в установленном порядке необходимой разрешительной документации для производства земляных работ.

5.4.18. По сопроводительному письму в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора работники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж по охране труда и по пожарной безопасности, которые проводятся в структурном подразделении Заказчика специалистами отдела охраны труда и службы пожарной безопасности.

5.4.19. Нести расходы:

1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком;

2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчику и приемки его Заказчиком.

Все риски случайной гибели (утраты, повреждения оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Объекта Заказчиком.

3) по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Рабочей и действующей нормативной документации.

5.4.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.22. Полностью остановить работы (немедленно вывести работников с места производства работ) по требованию претензионного письма, вследствие выявления нарушения требования норм и правил по охране труда до полного устранения нарушения.

5.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

- нормальное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на выполненные по Договору Работы составляет 5 (пять) лет, на оборудование 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче законченного реконструкцией объекта. При выявлении недостатков в выполненной работе гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Договором, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.8. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 0,5% от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,5% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4.  В случае расторжения Договора по вине Подрядчика Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5 % (пяти процентов) от цены Договора.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

7.7. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора в конкурсе в электронной форме составляет: 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 7 701 361 рублей 27 копеек, НДС не облагается.

8.2. Исполнение договора могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения договора срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней, в том числе в случае его изменения о продлении сроков по соглашению сторон.

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящими требованиями.

Если при проведении конкурса в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).Участник закупки, который не предоставил обеспечение исполнения договора, признается уклонившимся от заключения договора..

В случае выбора обеспечения исполнения договора банковской гарантией, необходимо учитывать следующие обязательные условия:

- банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,5% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований настоящего раздела;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В случае выбора обеспечения исполнения договора денежными средствами, необходимо учитывать следующие обязательные условия:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае предоставления обеспечения исполнения договора, в виде денежных средств:

Получатель:

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

Реквизиты:

ОГРН 1184704004517

ИНН 4726003577 / КПП 472601001

БИК 044030790,

р/с 40702810790320003495

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

к/с 30101810900000000790

В платежном поручении в графе наименование платежа необходимо указать «Обеспечение исполнения договора (или обеспечение исполнения Договора) по закупке (наименование конкурса, №___)», а также «НДС не облагается».

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует с даты подписания договора и до срока согласно п. 3.4 Договора. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

9.3. Все изменения, дополнения и приложения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.

9.4. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским законодательством.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.5.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

9.5.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

9.5.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней.

9.5.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.5.5. Установление факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям документации о закупке.

9.5.6. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ).

9.5.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора, в течение 10 (десяти) дней следующих за датой заключения Договора, или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

9.5.8. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ)

9.5.9. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.5.10. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.5.11. Если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ).

9.5.12. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик и (или) выполняемая работа не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемой работе или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемой работы таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.5.13. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в соответствии с условиями Договора.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику, а также может быть размещено в единой информационной системе. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе, если Заказчик воспользовался правом размещения такого решения в единой информационной системе.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Данное решение размещается в единой информационной системе.

9.9. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Заказчика Подрядчику, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, указанным в Договоре, с последующим представлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи или электронной почтой уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Все уведомления Подрядчика Заказчику, связанные с исполнением Договора, направляются по адресу Заказчика с обязательной регистрацией.

11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией о закупке.

11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.6. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласования между сторонами не допускается.

11.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Обязательства о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

- приложение № 1 - Техническое задание;

- приложение № 2 - График выполнения работ;

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» 188544, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 9 помещение 66, офис 214 ОГРН 1184704004517 ИНН 4726003577 / КПП 472601001 ОКПО 28111391, ОКАТО 41454000 ОКФС 16, ОКОГУ 4210014 БИК 044030790, р/с 40702810790320003495 ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» к/с 30101810900000000790 Телефон (8136) 94-36-86 Е-mail: office@vodokanal.sbor.ru | Подрядчик |
| --- | --- |
| _______________/К.А. Подселихин/ м.п. | _______________/______________/ м.п. |

Приложение № 1

к Договору

«___» __________ 20 __ г.

№ ___________________

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции объекта «Канализационные очистные сооружения, расположенные Ленинградская область, г. Сосновый Бор» 2 этап

Приложено отдельным файлом

Приложение № 2

к Договору

«___» __________ 20 __ г.

№ ___________________

График выполнения работ

по реконструкции объекта «Канализационные очистные сооружения, расположенные Ленинградская область, г. Сосновый Бор» 2 этап

| Наименование работ | Год (________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц |
| Выполнение работ по реконструкции объекта «Канализационные очистные сооружения, расположенные Ленинградская область, г. Сосновый Бор» 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| от Заказчика ООО «Водоканал» _______________/______________/ м.п. | от Подрядчика _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |